# Team Blå Stue

Af Bianca Karitas Jensen

Kundemøderne ligger på følgende datoer:

d. 13/10-17

d. 27/10-17

d. 10/11-17

d. 24/11-17

Der er 45 arbejdsdage i tidsperioden fra d. 2. okt. 2017 til 1. dec. 2017, det svarer til 9 ugers arbejde.

Egon har fri i uge 42, og arbejder på 25 timer pr. uge.

Kjeld har fri i 14 dage i starten af november (uge 44 og 45) og arbejder fuldtid.

Benny arbejder kun under brugertestene og i starten af projektet (uge 40, 41 og 42) på fuldtid.

Bianca arbejder 12,33 timer pr. uge.   
Alle medarbejder har 10 timers overarbejde under hele projektet.

Egon kan arbejde 210 timer under hele projektet.

Kjeld kan arbejde 269 timer under hele projektet.

Benny kan arbejde 121 timer under starten af projektet, plus timer under brugertestene.

Bianca kan arbejde 120,97 timer under hele projektet.

Egon’s arbejdsopgaver:  
 Opsætning af nyhedsside detalje

Launch Event

Kjeld’s arbejdsopgaver:

Udarbejde design

Opsætning af design HTML/CSS

Opsætning af kontaktside formular

Launch Event

Benny’s arbejdsopgaver:  
 Opsætning af forside HTML/CSS

Opsætning af nyhedsside  
 Opsætning af aktivitetsside

Opsætning af kontaktside

Bianca’s arbejdsopgaver:

Opsætning af database og base-website

Opsætning af aktivitetsside detalje

Kontaktside validering

Loginformular back-end, validering, database, sessions

Launch Event

Jeg synes der ikke har været så meget brug for Kjeld Jensen, da der ikke har været så meget design og useability ind over dette projekt for Musicon Magasinet, så ikke alle hans arbejdstimer er blevet brugt under projektet.

Egon Olsen, Kjeld Jensen og Bianca Karitas Jensen, har jeg ikke haft brug for overarbejdstimerne, da projektet blev færdigt før d. 1. dec.