# Team Blå Stue – Musicon Magasinet

Af Bianca Karitas Jensen

Kundemøderne ligger på følgende datoer:

d. 13/10-17

d. 27/10-17

d. 10/11-17

d. 24/11-17

Der er 45 arbejdsdage i tidsperioden fra d. 2. okt. 2017 til 1. dec. 2017, det svarer til 9 ugers arbejde.

Egon har fri i uge 42, og arbejder på 25 timer pr. uge.

Kjeld har fri i 14 dage i starten af november (uge 44 og 45) og arbejder fuldtid.

Benny arbejder kun under brugertestene og i starten af projektet (uge 40, 41 og 42) på fuldtid.

Bianca arbejder 12,33 timer pr. uge.   
Alle medarbejder har 10 timers overarbejde under hele projektet.

Egon kan arbejde 210 timer under hele projektet.

Kjeld kan arbejde 269 timer under hele projektet.

Benny kan arbejde 121 timer under starten af projektet, plus timer under brugertestene.

Bianca kan arbejde 120,97 timer under hele projektet.

Egon’s arbejdsopgaver:

Udarbejde design

Kunde møder (stedfortræder for Kjeld når han har ferie)  
 Opsætning af nyhedsside

Overs. Alle aktiviteter, hent fra DB.

Opret aktivitet, HTML/CSS-formular osv. Indsæt DB.

Aktivitet, billede upload funktioner, flyt, slet osv.

Slet aktivitet, slet fra DB.

Forside dynamisk, seneste 3 nyheder

Aktivitetssiden dynamisk, 2 vilkårlige nyheder

Vis oversigt over alle henvendelser, fra DB.

Gør designet responsive, nyhedsside

Buffer, manglende test, updates m.m.

Launch Event

Kjeld’s arbejdsopgaver:

Udarbejde design

Kunde møder

Billedredigering

Opsætning af design HTML/CSS

Opsætning af kontaktside formular

Oversigt over alle nyheder, hent fra DB

Opret nyhed, HTML/CSS-formular osv. Indsæt DB.

Ret nyhed genbrug form og validering, hent ønskede fra DB.

Slet nyhed, slet fra DB.

Enkelt nyhed siden dynamisk

Enkelt aktivitet dynamisk

Gør designet responsive, aktivitetsside

Buffer, manglende test, updates m.m.

Launch Event

Benny’s arbejdsopgaver:

Brugertest  
 Opsætning af forside HTML/CSS

Opsætning af nyhedsside detalje  
 Opsætning af aktivitetsside

Opsætning af kontaktside

Bianca’s arbejdsopgaver:

Opsætning af database og base-website

Kunde møder

Opsætning af aktivitetsside detalje

Kontaktside validering

Loginformular back-end, validering, database, sessions

Ret aktivitet, genbrug form og validering, hent ønskede fra DB.

Slet nyhed, slet fra DB.

Gør designet responsive, kontaktside

Buffer, manglende test, updates m.m.

Launch Event

Jeg synes der ikke har været så meget brug for Kjeld Jensen, da der ikke har været så meget design og useability ind over dette projekt for Musicon Magasinet, så ikke alle hans arbejdstimer er blevet brugt under projektet.

Kjeld er også blevet brugt til nogle kodningsopgaver, da jeg ikke har nok timer fra de andre på ugebasis, og tænker at nu hvor han har useability, kender han også basic kodning.

Egon Olsen, Kjeld Jensen og Bianca Karitas Jensen, har jeg ikke haft brug for overarbejdstimerne, da projektet blev færdigt før d. 1. dec.

Kunne godt have brugt flere timer fra Egon Olsen på ugebasis.

Der risiko for når man bruger Gantt-kort, at arbejdsopgaver ikke bliver lavet inde for den tidsramme, som man har sat den til. Så jeg har sat tid af til sidst i projektet, til uforudsete opgaver, ikke nået eller problematisk tilgang til en opgave.